LTFT  COMAND CENTER

RELATÓRIO TÉCNICO

Arquitetura, prioridades e estado de implementação

Inventário P0 · P1 · P2

Documento de passagem para revisão e estabilização do produto

Leitura rápida A base funcional está operacional e os fluxos principais foram demonstrados. A plataforma ainda não deve ser considerada estabilizada: existem cinco bloqueadores P0, testes de segurança em falso negativo e lacunas importantes de automação.

Âmbito

Frontend React, backend Spring Boot, PostgreSQL/Flyway, Keycloak/OIDC, ciclo Joiner–Mover–Leaver, validação VIES e geração de PDF.

Base de evidência

Build frontend, suite Maven, testes E2E com roles reais, inspeção de código e validação visual do PDF.

Estado do documento: para revisão técnica e execução

# 1. Resumo executivo

O LTFT Comand Center já possui uma fundação utilizável: autenticação OIDC, gestão de clientes, conta com serviços mock, PDF, validação VIES e administração JML. A arquitetura é coerente para esta fase, mas alguns comportamentos quebram regras de negócio ou impedem uma validação confiável.

Decisão recomendada Suspender novas funcionalidades grandes até os P0 estarem corrigidos e automatizados. Em seguida, fechar os P1 de qualidade e só depois avançar para P2 de robustez e evolução.

## Legenda de estado

| PRONTO | PARCIAL | BUG | PLANEADO |
| --- | --- | --- | --- |

## Indicadores verificados

Frontend: build de produção concluído com sucesso.

Backend: 34 testes executados; 29 passaram e 5 falharam por configuração do harness de segurança.

E2E: login, logout, matriz real de roles, clientes, JML, conta, PDF e cenários VIES determinísticos foram exercitados.

Infraestrutura: PostgreSQL, Keycloak, backend e frontend responderam localmente; Flyway validou V1–V5.

# 2. Arquitetura atual

Figura 1 — Arquitetura lógica e fronteiras de confiança.

## Responsabilidades

Frontend: experiência de utilizador, rotas, formulários, filtros, PDF local e fluxo OIDC com PKCE.

Backend: autorização efetiva, regras de negócio, APIs, persistência e isolamento das integrações externas.

Keycloak: autenticação, emissão de JWT, roles, sessões e gestão de identidades usada pelo JML.

PostgreSQL: clientes, sequências por agência e auditoria JML, governados por Flyway.

VIES: validação externa de VAT intracomunitário; não é uma fonte universal de existência do NIF nem de faturação.

# 3. Matriz consolidada de funcionalidades

| Área | Estado | Evidência | Próxima condição |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura local | PRONTO | PostgreSQL, Keycloak, backend e frontend disponíveis; health 200. | Automatizar ambiente limpo e health checks. |
| Login/logout OIDC | PARCIAL | PKCE e logout funcionam com Keycloak real. | Recuperar SSO em F5 e deep-links. |
| Matriz de roles | PARCIAL | E2E real passou; 5 testes MockMvc falham por authorities. | Corrigir harness sem enfraquecer segurança. |
| Lista de clientes | BUG | Página 2 pede dados mas volta a apresentar página 0. | Guardar result.content da página pedida. |
| Criação/edição | PARCIAL | CRUD e códigos por agência funcionam. | Forçar criação inativa; validar UX de aprovação. |
| Ativar/eliminar | PARCIAL | Endpoints ADMIN funcionam no E2E. | Cobrir regras e remover estado do formulário OPERATOR. |
| Conta e filtros | PARCIAL | Filtros mock por pagamento e data funcionam. | Carregar cliente por endpoint e ligar dados reais. |
| PDF | PARCIAL | Layout, logo, linhas e total validados. | Respeitar datas e corrigir acentos. |
| VIES | PARCIAL | Contrato, normalização e indisponibilidade implementados. | Smoke opt-in e robustez operacional. |
| JML | BUG | Fluxo passa após permissão manual view-realm. | Configuração reproduzível e compensação atómica. |
| Erros genéricos | PRONTO | 400/404/409/502 e VIES não expõem detalhe técnico. | Adicionar testes negativos de não exposição. |
| Testes frontend | PLANEADO | Build passa; não existe suite frontend. | Vitest/RTL e Playwright. |

## Regra de autorização de referência

| Operação | ADMIN | OPERATOR | ACCOUNTING | CUSTOMER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultar clientes | Sim | Sim | Sim | Não |
| Criar/editar | Sim | Sim | Não | Não |
| Ativar/eliminar | Sim | Não | Não | Não |
| Conta | Sim | Não | Sim | Não |
| VIES | Sim | Sim | Não | Não |
| JML | Sim | Não | Não | Não |

# 4. P0 — Bloqueadores antes de avançar

Definição P0 Falha que quebra uma regra de segurança/negócio, impede validação confiável ou deixa estado inconsistente. Deve ser resolvida antes de novas funcionalidades.

P0.1  Cinco testes de segurança devolvem 403 incorreto

Estado: Bug confirmado

Impacto: A suite Maven não fica verde e pode mascarar regressões reais.

Evidência: ACCOUNTING GET, ADMIN PATCH/DELETE e ADMIN/OPERATOR VIES falham no MockMvc; os mesmos acessos passaram com JWT reais.

Correção/decisão: Criar helper de teste que injete explicitamente ROLE_<role> ou exercite o conversor JwtAuthenticationConverter. Não alterar SecurityConfig para acomodar o teste.

Aceitação: mvn test com 34/34 ou mais testes verdes; casos de ausência de claims, lowercase e role proibida cobertos.

P0.2  JML depende de view-realm não declarada

Estado: Bloqueador de ambiente limpo

Impacto: Joiner pode devolver 502 e deixar utilizador parcialmente criado.

Evidência: O cliente ltft-jml-service declarava manage-users/view-users/query-users; o GET da role exigiu view-realm no Keycloak 26.3.3.

Correção/decisão: Declarar a permissão mínima necessária no realm ou usar endpoint mais restrito. Implementar compensação: apagar/desativar o utilizador criado quando password, role ou auditoria falhar.

Aceitação: Realm importado de raiz executa Joiner/Mover/Leaver; falha induzida não deixa conta ativa incompleta.

P0.3  OPERATOR consegue criar cliente ativo

Estado: Bug de autorização funcional

Impacto: Contorna o processo de aprovação reservado a ADMIN.

Evidência: active começa true, o checkbox é visível e o backend aceita active=true no POST do OPERATOR.

Correção/decisão: Backend deve ignorar o estado recebido e criar sempre active=false. Remover checkbox do formulário; status muda apenas no PATCH ADMIN.

Aceitação: POST de ADMIN ou OPERATOR resulta sempre inativo; apenas ADMIN altera o estado.

P0.4  Paginação apresenta sempre dados da página zero

Estado: Bug confirmado

Impacto: O utilizador vê metadados da página 2 com registos da página 1.

Evidência: loadPage lê result.content mas não o guarda e depois chama refresh(), que volta a GET page=0.

Correção/decisão: Centralizar loadCustomers(page), guardar o content devolvido e separar claramente dados mock de dados reais.

Aceitação: Com 51+ clientes, Seguinte e Anterior apresentam conjuntos coerentes com contador e total.

P0.5  Sessão desaparece após F5 ou deep-link

Estado: Bug de experiência/autenticação

Impacto: O utilizador autenticado regressa ao ecrã Login apesar da sessão SSO ativa.

Evidência: Tokens só existem em memória e initializeAuth só recupera sessão quando há code na URL.

Correção/decisão: Executar prompt=none/check-sso no arranque, preservar destino em sessionStorage e usar mutex partilhado no refresh token. Não usar localStorage.

Aceitação: F5 e abertura direta da conta recuperam SSO; pedidos concorrentes fazem um único refresh.

# 5. P1 — Correções de qualidade e consistência

Definição P1 Problema relevante que não bloqueia toda a plataforma, mas pode causar erro operacional, exposição desnecessária ou uma experiência enganadora.

P1.1  PDF ignora o intervalo de datas visível

Estado: Parcial

Impacto: O documento pode incluir serviços fora do período que o utilizador pensa estar a exportar.

Evidência: Com agosto selecionado, o PDF incluiu também um serviço de junho; a chamada recebe services em vez de filtered.

Correção/decisão: Definir se exporta todos os pendentes ou pendentes filtrados. Recomendação: respeitar datas, manter estado pendente e alterar o rótulo do botão. Incorporar fonte Unicode/WinAnsi para acentos.

Aceitação: PDF corresponde ao intervalo, mantém total sem sobreposição e escreve Página/Referência/Serviço/Não corretamente.

P1.2  Password temporária permanece ao fechar o Joiner

Estado: Bug confirmado

Impacto: Credencial sensível fica no estado da interface e reaparece ao reabrir.

Evidência: Cancelar e reabrir mantém username e password.

Correção/decisão: Centralizar closeJoiner() para limpar formulário e erro em Cancelar, X, overlay e sucesso.

Aceitação: Todos os fechos repõem emptyJoiner; teste RTL cobre os quatro caminhos.

P1.3  Ações sem saving/pending

Estado: Por implementar

Impacto: Duplo clique pode repetir POST, PUT, PATCH, DELETE e ações JML.

Evidência: Não existe bloqueio consistente por formulário ou linha.

Correção/decisão: Adicionar submitting e pendingActionId; desativar botões; impedir erro tardio de uma segunda chamada.

Aceitação: Cada gesto gera uma só mutação e mostra feedback previsível.

P1.4  Pesquisa e conta dependem da página carregada

Estado: Parcial

Impacto: Clientes fora dos primeiros 50 podem não ser encontrados ou filtrados.

Evidência: Pesquisa é client-side e a conta procura no array; já existe GET /api/customers/{uuid}.

Correção/decisão: Carregar cliente pelo endpoint individual, apresentar loading e mover pesquisa/estado para query params quando o requisito for global.

Aceitação: Deep-link de qualquer UUID funciona; pesquisa devolve resultados além da página atual.

P1.5  Lista de países confundida com elegibilidade VIES

Estado: Parcial

Impacto: Clientes fora da UE podem ficar impossibilitados de preencher a morada.

Evidência: O seletor está limitado ao conjunto VIES.

Correção/decisão: Usar lista de países ampla para morada/faturação e uma regra separada para eligibleForVies.

Aceitação: País fora do VIES pode ser guardado e devolve NOT_APPLICABLE na validação.

P1.6  Resiliência e privacidade da chamada VIES

Estado: Por implementar

Impacto: Cliques repetidos podem saturar threads ou provocar bloqueio do IP.

Evidência: Timeout existe, mas não há rate limit, bulkhead/circuit breaker ou métricas específicas.

Correção/decisão: Adicionar limitação por utilizador, circuit breaker/bulkhead, métricas sem NIF e cache curta apenas após decisão de privacidade.

Aceitação: Indisponibilidade degrada para UNAVAILABLE sem dados sensíveis em logs e sem bloquear a criação.

# 6. P2 — Robustez, cobertura e evolução

Definição P2 Melhoria planeada que reduz dívida técnica, aumenta observabilidade e prepara dados reais, sem corrigir um bloqueador imediato.

P2.1  Suite frontend

Estado: Planeado

Impacto: Sem testes, regressões de roles, paginação e modais só são detetadas manualmente.

Evidência: Apenas npm run build está disponível.

Correção/decisão: Configurar Vitest + RTL para componentes e Playwright para login, deep-links, roles, clientes, conta e PDF.

Aceitação: Pipeline executa build, unit/component e E2E mínimo.

P2.2  PostgreSQL/Flyway em ambiente limpo

Estado: Planeado

Impacto: Upgrade pode funcionar numa base existente e falhar numa instalação nova.

Evidência: V1–V5 foram validadas numa base local, mas não por teste automatizado limpo.

Correção/decisão: Usar Testcontainers para base vazia V1→V5 e upgrade com dados representativos.

Aceitação: CI prova criação limpa e upgrade sem perda de dados.

P2.3  Concorrência do código de cliente

Estado: Planeado

Impacto: Criações simultâneas podem revelar colisões ou esgotamento não tratado.

Evidência: Sequência por LTFT01/LTFT02 passou no caminho normal; faltam testes concorrentes e limite 99999.

Correção/decisão: Testar CustomerCodeGenerator com transações concorrentes, rollback e esgotamento explícito.

Aceitação: Códigos permanecem únicos, sequenciais por agência e falham de forma genérica no limite.

P2.4  Auditoria JML consultável

Estado: Planeado

Impacto: Eventos existem na base, mas não há interface de consulta operacional.

Evidência: Joiner/Mover/Leaver persistem identity_audit_events.

Correção/decisão: Definir retenção, pesquisa e endpoint/admin view read-only; nunca registar passwords ou tokens.

Aceitação: ADMIN consulta eventos com ator, ação, alvo, data e correlation ID.

P2.5  Dados reais de serviços e faturação

Estado: Planeado

Impacto: Conta e PDF ainda dependem de dados mock.

Evidência: Filtros e apresentação estão funcionais, mas não há domínio/persistência completa de serviços.

Correção/decisão: Definir modelo de serviço, pagamento, vencimento e fonte de integração antes de substituir mocks.

Aceitação: Conta usa dados persistidos, paginação e totais reconciliados.

P2.6  Acessibilidade e navegação

Estado: Planeado

Impacto: Modais e dropdowns podem falhar para teclado e leitores de ecrã.

Evidência: Faltam focus trap, Escape, retorno de foco e validação de z-index.

Correção/decisão: Implementar semântica ARIA, foco inicial/retorno e testes de teclado; adicionar 404/redirect para rotas desconhecidas.

Aceitação: Fluxos principais são utilizáveis apenas com teclado e passam auditoria básica.

# 7. VIES — contrato e limites funcionais

A integração usa a API REST oficial da Comissão Europeia e não necessita API key. O endpoint interno está protegido para ADMIN e OPERATOR e devolve um resultado normalizado, sem expor o payload externo ao frontend.

| Endpoint oficial | POST /taxation_customs/vies/rest-api/check-vat-number |
| --- | --- |
| Endpoint interno | POST /api/vat-validations |
| Autenticação externa | Sem API key |
| Estados internos | VALID, NOT_VALID, NOT_APPLICABLE, NOT_CHECKED, UNAVAILABLE |
| Uso correto | Registo VAT para comércio intra-UE |
| Não comprova | Existência universal do NIF ou dados de faturação autoritativos |

## Comportamentos já preparados

Formato PT inválido: formatValid=false e NOT_CHECKED, sem chamada externa.

Particular: NOT_APPLICABLE.

País não participante: NOT_APPLICABLE.

Timeout/indisponibilidade: HTTP interno funcional com UNAVAILABLE e mensagem genérica.

## Guardrails

Não preencher automaticamente faturação a partir de nome/morada VIES.

Não concluir que o NIF não existe quando valid=false.

Não guardar NIF completo em métricas ou logs técnicos.

Smoke live deve ser opt-in e nunca tornar o CI dependente do serviço europeu.

# 8. Evidência de testes e lacunas

| Camada | Executado | Lacuna |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Build Vite passou; fluxos visuais exercitados. | Sem Vitest/RTL/Playwright. |
| Backend | 34 testes: 29 pass, 5 fail por harness JWT. | Sem JML, Testcontainers e concorrência. |
| Autorização | Matriz E2E com utilizadores de role única passou. | MockMvc precisa authorities explícitas. |
| JML | Joiner/Mover/Leaver e auditoria passaram após ajuste local. | Realm declarativo e compensação em falta. |
| VIES | Caminhos determinísticos e UNAVAILABLE passaram. | Sem resposta live VALID/NOT_VALID no ambiente testado. |
| PDF | Layout e total inspecionados. | Filtros e acentos por corrigir. |

# 9. Plano de execução recomendado

Fechar a validação: corrigir os cinco testes de segurança e manter a matriz real intacta.

Fechar regras P0: criação sempre inativa, paginação correta e recuperação silenciosa de sessão.

Estabilizar JML: permissão declarativa mínima, compensação, timeouts e testes.

Corrigir P1: PDF, limpeza da password, estados pending, conta por UUID e países.

Criar rede de segurança P2: Vitest/RTL, Playwright, Testcontainers e concorrência.

Só depois iniciar um novo módulo funcional grande ou substituir mocks por integrações reais.

## Critérios de saída — P0

Suite Maven totalmente verde sem reduzir proteção.

Realm novo executa JML sem configuração manual.

Falha Joiner não deixa utilizador parcial.

OPERATOR nunca cria cliente ativo.

Página 2 apresenta registos da página 2.

F5 e deep-link recuperam a sessão SSO.

Mensagens frontend permanecem genéricas.

## Definition of Done global

mvn test, build frontend e suites frontend verdes.

Base vazia migra até V5 e upgrade preserva dados.

Matriz de roles coberta automaticamente.

PDF coerente com filtros e português correto.

Nenhuma password, token, secret ou detalhe externo aparece em documentos, logs ou respostas.

Alterações pequenas, reversíveis, documentadas e fáceis de rever.

# 10. Restrições de implementação

Não remover autorização para fazer testes passar.

Não guardar tokens OIDC em localStorage como solução rápida.

Não expor stack traces ou mensagens do Keycloak/VIES no frontend.

Não assumir que VIES prova existência universal do NIF.

Não alterar migrations aplicadas; criar nova migration quando necessário.

Não apagar volumes Docker sem validar o conteúdo.

Credenciais locais devem ficar em ficheiro ignorado pelo Git e ser referenciadas apenas por variáveis.

Conclusão A arquitetura suporta a evolução pretendida. O caminho mais sólido é transformar os comportamentos já demonstrados em garantias automáticas, corrigir os cinco P0 e só então aumentar o âmbito funcional.